ពត៌មានលំអិត និងតារាងតំលៃ

3

១.ពត៌មានទូទៅ

អង្គការUWSកម្ពុជា ​ជាអង្គការអន្តរជាតិ មិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានទីតាំងធំ និងមូលនិធិនៅទីក្រុង

ឡុងប្រទេសអង់គ្លេសមានទិសដៅជួយសាងសង់សាលារៀនប្រមូលកុមារចូលរៀននិងពង្រឹងផ្នែកវិស័យអប់រំនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ២០០៨ មកដល់បច្ចុប្បន្នក្រោមកិច្ច

សហប្រតិបត្តិការគាំទ្ររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ក្នុងនោះដែរយើងបានសាងសង់អគារសាលារៀន​ ផ្ទះសំណាក់គ្រូ បង្គន់អនាម័យ កន្លែងលាងសម្អាតដៃ​ អណ្តូងទឹក និងសម្ភារៈប្រពន្ធ័ទឹកជាដើម។ ព្រមទាំងបាន​ជួយដល់់សាលារៀនជាច្រើនក្នុងខេត្តចំនួន៧រួមមាន៖ រតនគីរី, មណ្ឌលគីរី, ស្ទឹងត្រែងក្រចេះ, កោះកុង, ព្រះវិហារ និងឧត្តរមានជ័យ។​ ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ គំរោងមានការគាំទ្រក្នុងការជីកអណ្តូងខួងចំនួន៦ កន្លែងនៅតាមសាលាបឋមសិក្សាក្នុងខេត្ត រតនគីរី និងមណ្ឌលគីរី ដែលជាតំបន់គោលដៅរបស់អង្កការ UWS កម្ពុជា​ ក្នុងចំណោម ៦ កន្លែងយើងបានធ្វើការជ្រើសរើស ២ កន្លែងជាការចាប់ផ្តើមដំបូងក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤។អង្កការយើងខ្ញុំបាននឹងកំពង់ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនម៉ៅការខួងអណ្តូងទឹកជ្រៅខ្នាតធំ ដែលមានជំរៅ

ចាប់ពី ៣៥ ទៅ ៨៥ ម ដែលបំពាក់ដោយម៉ូទ័របូមទឹកតាមលក្ខខណ្ឌ័ដូចខាងក្រោម៖

២.លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការជីកអណ្តូងខួងមានដូចជា៖

| ល.រ | ​​​បរិយាយសម្ភារៈ | ចំនួន | សរុប |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ខួងអណ្តូងខ្នាតធំជំរៅចាប់ពី 50 ទៅ 85 ម | 5 កន្លែង | 5​ អណ្តូង |
| 2 | ទំហំផ្ទៃខួង(ហ្វីល) 150 មម ទុយោ 150 មម និង កំរាស់8,5មម (ផលិតផលថៃ) ដាក់ទុយោអោយដល់ជំរៅដែលបានខួង 35 ទៅ 85ម | 5 កន្លែង | ​5 អណ្តូង |
| 3 | ធានាទឹក 3ម3/1ម៉ោង | 5 កន្លែង | 5 អណ្តូង |
| 4 | ពិនិត្យធ្វើតេស្តទឹកមើល ១៣ប៉ារ៉ាមែត្រតាមស្តង់ដារបស់ក្រសួង | 5 កន្លែង | 5 អណ្តូង |
| 5 | បំពាក់ម៉ូទ័រ 1 ទៅ 1,5 សេស របស់អាឡឺម៉ង់តាមស្តង់ដាជំរៅអណ្តូង និងតទុយោលេខ 27 កំរាស់ 8,5 (ផលិតផលថៃ) ត្រឹមមាត់អណ្តូង។ | 5 កន្លែង | 5 អណ្តូង |

សំគាល់

1. រាល់ការខួងអណ្តូងត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ័ដូចមានចែងក្នុងតារាងខាងលើ។

2.​ការខួងអណ្តូងទីតាំងទី១ក្នុងករណីពុំមានទឹក ឬទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌ អ្នកម៉ៅការត្រូវខួងទីតាំងទី២ ចំពោះការចំណាយខួងអណ្តូងលើទីតាំងទី១ ជាបន្ទុករបស់អ្នកម៉ៅការទាំងស្រុង។

3.ក្នុងករណីខួងអណ្តូងទីតាំងទី២ ពុំមានទឹក ឬទឹកមិនគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌខាងលើ អង្កការ UWS យើង និងចេញតែថ្លៃប្រេងតាមជាក់ស្តែងលើការខួងប៉ុណ្ណោះ។រីឯអ្នកម៉ៅការត្រូវចំណាយលើពលកម្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗ។

4. ទុយោត្រូវដាក់អោយដល់ជំរៅដែលបានជីក។

5.អ្នកម៉ៅការត្រូវផ្លុំលាងសម្អាតមាត់អណ្តូងអោយបានស្អាតហើយតំឡើងម៉ូទ័រភ្ជាប់ទុយោមកដល់មាត់​​អណ្តូង។

6.​អ្នកម៉ៅការខួងអណ្តូងមិនបានចុះបញ្ចីការច្បាស់លាស់ជាមួយមន្ទីរឬក្រសួងដែលពាក់ពន្ធ័អង្កការតម្រូវអោយ

បង់ពន្ធ័ជូនរដ្ឋ១០% ទៅតាមច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេ។

7. តំលៃដែលបានដាក់ហើយមិនអនុញ្ញាតអោយធ្វើការកែប្រែឡើយ។

៣.ទីតាំងនិងសាលាបឋមសិក្សាដែលត្រូវជីកអណ្តូង

| ល.រ | ឈ្មោះសាលាបឋមសិក្សា | ភូមិ | ឃុំ | ស្រុក | ខេត្ត |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | កាំ | កាំ | ល្អក់ | អូរជុំ | រតនគីរី |
| 2 | វាលធំ | កាឡែង | កាឡែង | លំផាត់ | រតនគីរី |
| 3 | សាមគ្គីអូរខ្វេះវាលចារ | អូរខ្វេះ | ត្រពាំងក្រហម | កូនមុំ | រតនគីរី |
| 4 | ព្រៃខៀវខាងលិច | ព្រៃខៀវ | រយ៉ | កោះញែក | មណ្ឌលគីរី |
| 5 | អូរតេ | អូរតេ | ពូជ្រៃ | ពេជ្រាដា | មណ្ឌលគីរី |

៤.តារាងតំលៃ (សូមអ្នកម៉ៅការជីកអណ្តូងខួងបំពេញតំលៃក្នុងតារាងខាងក្រោមដួចតទៅនេះ)

| ល.រ | ឈ្មោះសាលារៀន | តម្លៃសម្ភារៈ | តម្លៃពលកម្ម | សរុប | កំណត់សំគាល់ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | កាំ |  |  |  | តំលៃមិនប្រែប្រួល |
| 2 | វាលធំ |  |  |  | តំលៃមិនប្រែប្រួល |
| 3 | សាមគ្គីអូរខ្វេះវាលចារ |  |  |  | តំលៃមិនប្រែប្រួល |
| 4 | ព្រៃខៀវលិច |  |  |  | តំលៃមិនប្រែប្រួល |
| 5 | អូរតេ |  |  |  | តំលៃមិនប្រែប្រួល |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | សរុប |  |  |  |  |

សូមបញ្ជាក់

1.សូមអ្នកម៉ៅការបំពេញក្នុងតារាងតំលៃនៅចំនុចលេខ៤ និងភ្ជាប់នូវតារាងលំអិតតំលៃសម្ភារៈនិងកំលាំងពល

កម្មមកជាមួយផង។

2.ពត៌មានបន្ថែម​ សូមទំនាក់ទំនងមកអង្កការ UWS ដែលមានអាស័យដ្ឋានភូមិ អូរកន្សែង   សង្តាត់បឹងកន្សែង         ​    ក្រុងបានលុងរតនគីរីឬតាមរយៈលេខទូរសព័្ទ 077 673 399 ឬតាមរយៈEmail: pkom@uwsglobal.net

ធ្វើនៅរតនគីរី ថ្ងៃទី……….ខែ…………….ឆ្នាំ២០២៤

ហត្ថលេខា